АДМИНИСТРАЦИЯ     БРАСОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКАЯ     ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» ноября 2018 г.№  486

О внесении изменений вкраткосрочный

(2017-2019 годы) план реализации региональной

программы «Проведение капитальногоремонта общего

имуществамногоквартирных домов на территории

Брянской области» (2014-2043 годы)

на территории муниципального образования

«Локотское городское поселение»

В соответствии со ст. 12 закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», во исполнение постановления Правительства Брянской области от 26.12.2016г. № 702-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», руководствуясь региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в краткосрочный (2017-2019 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы), на территории муниципального образования «Локотское городское поселение», утвержденный постановлением администрации Брасовского муниципального района от 05 сентября 2016 года № 284 (в редакции от 12 сентября 2016 года № 295, 18 мая 2017 года № 138, 18 июля 2017 года № 228, 22 декабря 2017 года № 509, 5 марта 2018 года № 568, 25 июля 2018 года № 301, 08 октября 2018 года № 395) следующие изменения:

1.1. Приложения 1-3.1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» изложить в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению.

2.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брасовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                           С.Н. Лавокин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение1 к постановлению администрации Брасовского района Брянской области от 27.11. 2018 г. № 486 (приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории Локотского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Локотского городского поселения, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годы), этап 2017 года |
| № пп | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы | х | х | х | х | х | 6658,05 | 5313,18 | 5313,18 | 395,00 | 17532429,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17532429,01 | х | х | х |
| 2017 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.37 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 591,50 | 556,70 | 556,70 | 22 | 1 455 569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 569,40 | 2 614,64 | 4 503,95 | 12.2017 |
| 2 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.53 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 304,74 | 275,40 | 275,40 | 15 | 804 949,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 949,72 | 2 922,84 | 4 503,95 | 12.2017 |
| 3 | п.Локоть, ул. Пушкинская, д.6 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 503,20 | 467,40 | 467,40 | 16 | 1 522 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 380,20 | 3 257,12 | 4 503,95 | 12.2017 |
| 4 | п.Локоть, ул.Пушкинская, д.21 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 262,70 | 256,97 | 256,97 | 13 | 917 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 488,63 | 3 570,41 | 4 503,95 | 12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 1 662,14 | 1 556,47 | 1 556,47 | 66 | 4 700 387,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 387,95 | 3 019,90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Брасовского района Брянской области от 27.11. 2018 г. № 486 (приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории Локотского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Локотского городского поселения, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы) этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| № пп | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент.крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды |
|  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы | 17532429,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4908,00 | 17532429,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017 год | 4 700 387,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 396,30 | 4 700 387,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.37 | 1 455 569,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473,00 | 1 455 569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.53 | 804 949,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 804 949,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п.Локоть, ул.Пушкинская, д.6 | 1 522 380,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,30 | 1 522 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п.Локоть, ул.Пушкинская, д.21 | 917 488,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 917 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Брасовского района Брянской области от 27.11. 2018 г. №486 (приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории Локотского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годов), этап 2017 года |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы | 6658,05 | 395,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17532429,01 | 17532429,01 |
| 1 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017 год | 1 662,14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 387,95 | 4 700 387, 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению администрации Брасовского района Брянской области от 27.11. 2018 г. № 486 (приложение 1.1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории Локотского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов) |
| № п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы |  |  | Х | Х | Х | Х | 4 995,91 | 3 756,71 | 228 | 12 832 041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 832 041,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п. Каменка, д. 10 | - | РО | 1958 | кирпичные | 2 | 3 | 971,30 | 924,10 | 41 | 3 140 064,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 064,83 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| 2 | п. Каменка, д. 12 | - | РО | 1960 | кирпичные | 2 | 3 | 731,90 | 726,80 | 35 | 2 387 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 527,79 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| 3 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 39 | - | РО | 1973 | кирпичные | 2 | 1 | 465,51 | 369,21 | 29 | 1 250 603,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 603,26 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| 4 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 45 | - | РО | 1962 | кирпичные | 2 | 1 | 314,00 | 287,50 | 28 | 763 126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 126,38 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 2 482,71 | 2 307,61 | 133 | 7 541 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 541 322,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 год |
| 1 | п. Каменка, д. 2 | - | РО | 1966 | кирпичные | 3 | 2 | 1 265,10 | 717,10 | 57 | 2 683 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 697,94 | 0,00 | 0,00 | 12.2019 |
| 2 | п. Каменка, д. 6 | - | РО | 1967 | кирпичные | 3 | 2 | 1 248,10 | 732,00 | 38 | 2 607 020,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 020,86 | 0,00 | 0,00 | 12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 2 513,20 | 1 449,10 | 95 | 5 290 718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 718,80 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрации Брасовского района Брянской области от 27.11. 2018 г. № 486 (приложение 1.2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории Локотского городского поселения") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды |
|  |  |  | Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского района 2018-2019 годы | 12 832 041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | х | 3 485,09 | 12 325 929,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 171,96 | 179 940,08 | 0,00 |
| 2018 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п. Каменка, д. 10 | 3 140 064,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 845,20 | 3 014 559,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 965,29 | 47 539,80 | 0,00 |
| 2 | п. Каменка, д. 12 | 2 387 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 609,90 | 2 301 723,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 302,80 | 32 501,70 | 0,00 |
| 3 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 39 | 1 250 603,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 388,31 | 1 216 038,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 042,88 | 11 521,44 | 0,00 |
| 4 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 45 | 763 126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 261,68 | 740 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 139,42 | 9 016,36 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 7 541 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 2 105,09 | 7 273 292,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 450,39 | 100 579,30 | 0,00 |
| 2019 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п. Каменка, д. 2 | 2 683 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 700,00 | 2 562 931,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 510,94 | 40 255,47 | 0,00 |
| 2 | п. Каменка, д. 6 | 2 607 020,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 680,00 | 2 489 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 210,63 | 39 105,31 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 5 290 718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 1 380,00 | 5 052 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 721,57 | 79 360,78 | 0,00 |

|  |  |  | Приложение 6 к постановлению администрации Брасовского района Брянской области от 27.11. 2018 г. № 486 (приложение 1.3. к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории Локотского городского поселения" |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов) |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2018-2019 годы | 4 995,91 | 329 | 6 | 12 832 041,06 |
| 2018 г. | 2 482.71 | 234 | 4 | 7 541 322,26 |
| 1 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 2 482,71 | 234 | 4 | 7 541 322,26 |
| 2019 г. | 2 513,20 | 95 | 2 | 5 290 718,80 |
| 1 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 2 513,20 | 95 | 2 | 5 290 718,80 |